ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУНЬИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНЬИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2024  г.                                                                                                          № 639-Н

рп. Кунья

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от 28.12.2016 №865-Н

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куньинский район»,  постановлением Администрации Куньинского района от 19.02.2019 года № 78-Н «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Куньинский район», Администрация Куньинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район», утвержденную постановлением Администрации Куньинского района от 28.12.2016 года № 865-Н (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Куньинского района от 07.02.2017 № 91-Н, от 13.03.2017 № 200-Н, от 24.05.2017 № 387-Н, от 06.07.2017г. № 522-Н, от 11.09.2017 № 679-Н, от 03.11.2017 № 831-Н, 19.03.2018   № 188-Н, от 02.08.2018  № 566-Н, от 21.08.2018 №595-Н, от 17.10.2018 №749-Н, от 21.01.2019 № 26-Н, 29.03.2019  №119-Н, 18.10.2019  №496-Н, 20.03.2020  №107-Н, от 26.06.2020 № 237-Н, от 01.10.2020 №400-Н, от 18.01.2021 №14-Н, от 26.05.2021 № 235-Н, от 10.08.2021 г. № 402-Н, от 01.12.2021г. №  693-Н, от 16.03.2022 г. №115-Н, от 19.07.2022 г. №302-Н, от 04.10.2022г № 408-Н, от 11.11.2022 г. № 506-Н, от 06.02.2023 г. № 54-Н, от 22.03.2023г. № 121-Н, от 22.06.2023г. №267-Н, от 03.10.2023 г. № 415-Н, от 28.02.2024г. № 84-Н, от 19.06.2024 г. № 268-Н) (далее Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы подразделы  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район»   муниципальной программы подразделы  «Объемы  финансирования подпрограммы муниципальной программы»,  «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район»,    изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложения №№ 3-4 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район»  изложить в  редакции согласно приложениям №№ 3-4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Куньинский район» в сети Интернет.

Глава района                                                                                               О.Н.Лебедев

Верно: Консультант управления делами

Администрации района                                                                           Е.Н.Карякина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Куньинского района

от 23.12.2024  г. № 639-Н

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район»

| Источники | Всего (руб.) | 2017 г. (руб.) | 2018 г. (руб.) | 2019 г. (руб.) | 2020 г. (руб.) | 2021 г. (руб.) | 2022 г. (руб.) | 2023 г. (руб.) | 2024г. (руб.) | 2025г. (руб.) | 2026г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 23035324,42 | 1 828 600 | 1 815 000 | 2690398 | 2740118,84 | 6428778,88 | 2805668 | 2228893 | 2497867,7 |  |  |
| областной бюджет | 51234441,38 | 3094 168,15 | 1 692 600 | 1796926 | 3782517,16 | 15270315,73 | 16533664,98 | 4944535,35 | 1831714,01 | 1144000 | 1144000 |
| Бюджет МО | 66674279,38 | 12 435 390,78 | 6493590,45 | 3425961,77 | 5437436,11 | 12485722,91 | 12293573,78 | 6111584,03 | 5862933,55 | 653000 | 1475086 |
| иные источники | 2811725,07 | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 |  |  |  |  |  |
| всего по источникам | 143755770,25 | 17 358 158,93 | 10001190,45 | 9178559,31 | 11975348,92 | 35715992,24 | 31632906,76 | 13285012,38 | 10192515,26 | 1797000 | 2619086 |

Ресурсное обеспечение  подпрограмм

Финансовое обеспечение подпрограмм муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Куньинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2026 годы составит 143755770,25 рублей, в том числе:

на 2017 год - 17 358 158,93 руб.;

на 2018 год – 10001190,45руб.;

на 2019 год - 9178559,31  руб.;

на 2020 год - 11975348,92 руб.;

на 2021 год – 35715992,24 руб.;

на 2022 год - 31632906,76 руб.;

на 2023 год - 13285012,38  руб.;

на 2024 год - 10192515,26 руб.;

на 2025 год – 1797000  руб.;

на 2026 год – 2619086  руб.

Приложение № 2

постановлению Администрации

Куньинского района

от 23.12.2024  г. № 639-Н

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»

| Источники | Всего (руб.) | 2017 г. (руб.) | 2018 г. (руб.) | 2019 г. (руб.) | 2020 г. (руб.) | 2021 г. (руб.) | 2022 г. (руб.) | 2023 г. (руб.) | 2024г. (руб.) | 2025г. (руб.) | 2026г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14553000 | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 970000 | 5311000 | 3311000 |  |  |  |
| Бюджет МО | 57668261,41 | 11528585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9049309,11 | 11263393,73 | 4518432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| всего по источникам | 72221264,41 | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 4832302,15 | 8474090,91 | 10019309,11 | 16574393,73 | 7829432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Куньинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2026 годы составит 72221264,41 руб., в том числе:

на 2017 год - 11 528 585,22  рубля;

на 2018 год – 6125222,14рубля;

на 2019 год  -4832302,15 рубля;

на 2020 год  -8474090,91  рубля;

на 2021 год  -10019309,11 рубля;

на 2022 год  -16574393,73 рубля;

на 2023 год  -7829432,43  рублей;

на 2024 год  - 4709842,72 рублей,

на 2025 год  - 653000 рублей

на 2026 год  -1475086 рублей

Приложение № 3

постановлению Администрации

Куньинского района

от 23.12.2024  г. № 639-Н

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Куньинский район»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район» | всего, в том числе: | 17 358 158,93 | 10001190,45 | 9178559,31 | 11975348,92 | 35715992,24 | 31632906,76 | 13285012,38 | 10192515,26 | 1797000 | 2619086 | 143755770,25 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований сельских поселений и ГП Администрация Куньинского района, КУМИ | 17 358 158,93 | 10001190,45 | 9178559,31 | 11975348,92 | 35715992,24 | 31632906,76 | 13285012,38 | 10192515,26 | 1797000 | 2619086 | 143755770,25 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | всего | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 4832302,15 | 8474090,91 | 10019309,11 | 16574393,73 | 7829432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 72221264,41 |
|  |  | Администрация Куньинского района | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 4832302,15 | 8474090,91 | 10019309,11 | 16574393,73 | 7829432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 72221264,41 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Куньинского района | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9010362,41 | 13263393,73 | 4518432,43 | 2706142,72 | 0 | 710086 | 56207617,71 |
| 1.1.1 | Мероприятие Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Администрация Куньинского района | 429 646,15 | 410398,49 | 414675,62 | 504090,91 | 519962,41 | 626481,23 | 678282,43 | 717000 | 0 | 0 | 4300537,24 |
| 1.1.2 | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Администрация Куньинского района | 429 052,07 | 240957,8 | 233155,2 | 493000 | 743000 | 1177000 | 1177000 | 1195742,72 | 0 | 710086 | 6398993,79 |
| 1.1.3 | Мероприятие Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги бани населению | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие Осуществление расходов на содержание объектов водоснабжения городского и сельских поселений | Администрация Куньинского района | 500 000 | 88810 | 200 000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 1078810 |
| 1.1.5 | Мероприятие Субсидии теплоснабжающим организациям | Администрация Куньинского района | 3 403 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 403 000 |
| 1.1.6 | Мероприятие Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки муниципального образования к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | 6766887,00 | 5262055,85 | 2334471,33 | 2650000 | 7400000 | 9399912,5 | 203150 |  |  |  | 34016476,68 |
| 1.1.7. | Мероприятие Приобретение топлива (угля, дров) для нужд МУП Коммунсервис за счет средств резервного фонда Правительства области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |
| 1.1.8. | Мероприятие Приобретение программного продукта и оргтехники для автоматизации формирования полной и достоверной отчетности о деятельности организации» | Администрация Куньинского района | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 123 000 |
| 1.1.9 | Мероприятие Осуществление расходов на частичное обеспечение обязательств, возникших в связи с осуществлением мероприятий по подготовке к отопительному периоду | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 1466000 | 0 | 0 | 0 | 599400 |  |  | 2055400 |
| 1.1.10 | Мероприятие Осуществление подключения объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения | Администрация Куньинского района |  |  |  |  | 297400 | 0 | 0 |  |  |  | 297400 |
| 1.1.11 | Осуществление расходов на проведение ремонтных работ на котельной №6 и №7 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  | 1760000 | 84000 |  |  | 1844000 |
| 1.1.12 | Осуществление расходов на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, за счет бюджетов поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  | 640000 |
| 1.1.13 | Разработка проектно-сметной документации за счет средств бюджетов городского и сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Мероприятие по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов» | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 165500 | 0 | 0 | 11748500 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы на софинансирование мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 0 | 0 |  | 11583000 |
| 1.2.2 | Мероприятие Cофинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов за счет средств бюджета муниципального образования "Куньинский район |  |  |  |  |  |  |  |  | 165500 | 0 | 0 | 165500 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008946,7 | 0 | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 42165146,7 |
| 1.3.1 | Мероприятие Расходы на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |  |  |  |  | 250 000 |
| 1.3.2 | Мероприятие Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 26794,6 | 0 | 0 |  |  |  | 26794,6 |
| 1.3.3 | Мероприятие Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 356958 | 0 | 0 |  |  |  | 356958 |
| 1.3.4 | Мероприятие Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152,1 | 0 | 0 |  |  |  | 12152,1 |
| 1.3.5 | Мероприятие Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 042 | 0 | 0 |  |  |  | 243 042 |
| 1.3.6 | Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров Межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  | 120 000 |
| 1.3.7 | Мероприятие Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3.8. | Мероприятие Осуществление расходов по ликвидации несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 3256200 |
| 1.4. | Региональный проект «Чистая вода» | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 3 204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
|  |  | Администрация Куньинского района | 3 204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Куньинского района | 3 204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
| 2.1.1 | Мероприятие Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Куньинского района | 187 955,76 | 287733,68 | 195862,5 | 0 | 0 | 50000 | 475551,02 | 210000 | 0 | 0 | 1407102,96 |
| 2.1.2 | Мероприятие Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификация Псковской области» | Администрация Куньинского района | 1 773 846,15 | 225000 | 0 | 0 | 6708308,19 | 9780000 | 585000 |  |  |  | 19072154,34 |
| 2.1.3 | Мероприятие Софинансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» за счет средств бюджета муниципального образования «Куньинский район» | Администрация Куньинского района | 56 722,80 | 11835,09 | 0 | 0 | 172257,82 | 514736,84 | 584254,49 | 0 | 0 |  | 1339807,04 |
| 2.1.4 | Мероприятие Финансирование мероприятий по диагностике и освидетельствованию резервуаров сжиженных углеводородных газов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» | Администрация Куньинского района | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500000 |
| 2.1.5 | Мероприятие Софинансирование мероприятий по диагностике и освидетельствованию резервуаров сжиженных углеводородных газов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» за счет средств бюджета муниципального образования «Куньинский район» | Администрация Куньинского района | 26 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26127 |
| 2.1.6 | Мероприятие Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | 96 132 | 830000 | 0 | 0 | 1075951,26 | 0 | 0 |  |  |  | 2002083 |
| 2.1.7 | Мероприятие софинансирование расходов по приобретению оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 53637,79 | 0 | 0 |  |  |  | 53637,79 |
| 2.1.8 | Мероприятие Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия «Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей» | Администрация Куньинского района | 564190 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  |  | 2564190 |
| 2.1.9 | Мероприятие Софинансирование расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия «Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей» | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 105263,16 | 0 | 0 |  |  |  | 105263,16 |
| 2.1.10 | Приобретение оборудования и материалов для модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
| 2.1.11 | Софинансирование расходов по приобретению оборудования и материалов для модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 26 315,79 |  |  |  |  | 26 315,79 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» | всего | 0 | 2 451 600 | 4135450,21 | 3479840,33 | 12045809,66 | 3174848,1 | 3279999,41 | 4787534,54 | 1143000 | 1143000 | 35641082,25 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований Администрация Куньинского района | 0 | 2 451 600 | 4135450,21 | 3479840,33 | 12045809,66 | 3174848,1 | 3279999,41 | 4787534,54 | 1143000 | 1143000 | 35641082,25 |
| 3.1 | Основное мероприятие Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | Администрации муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Проведение ремонта (реконструкции) памятников, памятных знаков и плит с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Куньинского района, благоустройство воинских захоронений | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | Администрации муниципальных образований сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 1 951600 | 2717574 | 308080,81 | 765228,04 | 612182,43 | 457106,41 | 819212,84 | 105000 | 105000 | 7840984,53 |
|  |  | Администрация ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.2.1 | Мероприятие Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 1 951 600 | 2717574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4669174 |
|  |  | Администрация ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.2.2 | Мероприятие Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 308080,81 | 765228,04 | 612182,43 | 357106,41 | 714212,84 | 0 | 0 | 2756810,53 |
| 3.2.3. | Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  | 100000 | 105000 | 105000 | 105000 | 415000 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Финансовое управление Администрации Куньинского района Администрации муниципальных образований ГП, СП | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
| 3.3.1 | Мероприятие Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
| 3.4. | Основное мероприятие «Благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»)» | всего | 0 | 0 | 1299126,21 | 266123,52 | 4094936,62 | 0 | 0 |  |  |  | 5660186,35 |
|  |  | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 1299126,21 | 266123,52 | 4094936,62 | 0 | 0 |  |  |  | 5660186,35 |
| 3.4.1 | Мероприятие Расходы на благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия») | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 3863616,48 | 0 | 0 |  |  |  | 5144166,83 |
| 3.4.2 | Мероприятие Расходы на оказание услуг по проведению аудита международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»), за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Администрация муниципального образования ГП «Кунья» | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 0 | 0 |  |  |  | 88700 |
| 3.4.3 | Мероприятие Оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковского счета в иностранной валюте в рамках международного проекта "Россия-Латвия» - Парки без границ | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 33852,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33852,67 |
|  |  | Администрация муниципального образования ГП «Кунья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.4.4 | Мероприятие Расходы на оказание финансовых услуг по ведению банковского счета в иностранной валюте в рамках международного проекта "Россия-Латвия» - Парки без границ, за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | Администрация муниципального образования ГП «Кунья» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | Мероприятие Софинансирование расходов на благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»), за счет средств городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района, Администрация муниципального образования ГП «Кунья» | 0 | 0 | 0 | 206496,71 | 186970,14 | 0 | 0 |  |  |  | 393466,85 |
| 3.5. | Основное мероприятие Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 6718645 | 2205668 | 2228893 | 1810696,7 | 0 | 0 | 15423618,7 |
| 3.5.1 | Мероприятие Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Межбюджетные трансферты) | Финансовое управление Администрации Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 2678241 |  |  |  |  |  | 9450345 |
| 3.5.2. | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  | 4040404 | 2205668 | 2228893 |  |  |  | 84744965 |
| 3.5.3. | Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Субсидии на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  |  |  | 1810696,7 | 0 | 0 | 1810696,7 |
| 3.6. | Основное мероприятие «Отлов и содержание животных (собак) без владельцев на территории Псковской области" | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 86997,67 | 204000 | 266000 | 266000 | 266000 | 1088997,67 |
| 3.6.1. | Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 2400 | 9471,2 | 12331,51 | 4736 | 4736 | 33674,71 |
| 3.6.2. | Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района |  |  |  |  |  | 84597,67 | 194528,8 | 253668,49 | 261264 | 261264 | 1055322,96 |
| 3.7. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120000 |  |  | 1120000 |
| 3.7.1. | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120000 |  |  | 1120000 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Жилище» | всего | 637 000 | 69799,54 | 14944,45 | 21417,68 | 3535455,25 | 1012612,3 | 530775,03 | 485138 | 1000 | 1000 | 6309142,25 |
|  |  | Администрация Куньинского района КУМИ | 637 000 | 69799,54 | 14944,45 | 21417,68 | 3535455,25 | 1012612,3 | 530775,03 | 485138 | 1000 | 1000 | 6309142,25 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Администрация Куньинского района | 637 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 3480862,02 | 976606,7 | 456000 | 438000 | 1000 | 1000 | 5993468,72 |
| 4.1.1 | Мероприятие Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение субсидий» | Администрация Куньинского района | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 4.1.2 | Мероприятие Осуществление расходов капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений | Администрация Куньинского района | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 479247,62 | 397000 | 455000 | 437000 | 0 | 0 | 1974247,62 |
| 4.1.3 | Мероприятие Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Администрация Куньинского района | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
| 4.1.4 | Мероприятие Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
| 4.1.5 | Мероприятие Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000614,4 | 578606,7 | 0 |  |  |  | 3579221,1 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Осуществление расходов по муниципальному жилищному фонду» | всего | 0 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 54593,23 | 36005,6 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 315673,53 |
|  |  | КУМИ | 0 | 68799,54 | 0 | 20417,68 | 54593,23 | 34012,78 | 74775,03 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 13944,45 | 0 |  | 3000 | 0 |  |  |  | 16944,45 |
| 4.2.1. | Мероприятие Расходы по содержанию, коммунальным услугам незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений муниципального жилищного фонда | КУМИ | 0 | 68799,54 | 0 | 20417,68 | 54593,23 | 34012,78 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 299736,26 |
| 4.2.2. | Мероприятие Расходы связанные с выявлением оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12000 |
| 4.2.3. | Мероприятие Услуги за выполнение начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за наем жилых помещений | Администрация Куньинского района | 0 | 0 | 1944,45 | 0 | 0 | 1992,82 | 0 |  |  |  | 3937,27 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды на территории Куньинского района на 2017 год» | всего | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | Администрация Куньинского района | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | Администрация ГП «Кунья» | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | отдел ЖКХ Администрации Куньинского района | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий городского поселения «Кунья» Куньинского района» | Администрация Куньинского района | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
| 5.1.1 | Мероприятие Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Куньинского района | 1 325 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 325 100 |
| 5.1.2 | Мероприятие Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий | Администрация Куньинского района | 662 500 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 662 500 |
| 5.1.3 | Мероприятие Организация по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) правил благоустройства городского поселения «Кунья» Куньинского района, отвечающих современным требованиям формирования современной городской среды | Администрация Куньинского района | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |

Приложение № 4

постановлению Администрации

Куньинского района

от 23.12.2024  г. № 639-Н

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Куньинский район»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Куньинский район»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования |  | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куньинский район» | Администрация Куньинского района; Финансовое управление Администрации Куньинского района; Администрации муниципальных образований сельских поселений; КУМИ | всего | 17 358 158,93 | 10001190,45 | 9178559,31 | 11975348,92 | 35715992,24 | 31632906,76 | 13285012,38 | 10192515,26 | 1797000 | 2619086 | 143755770,25 |
|  |  | бюджет МО | 12 435 390,78 | 6493590,45 | 3425961,77 | 5437436,11 | 12485722,91 | 12293573,78 | 6111584,03 | 5862933,55 | 653000 | 1475086 | 66674279,38 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 4 922 768,15 | 3 507 600 | 4487324 | 6522636,00 | 21699094,61 | 19339332,98 | 7173428,35 | 4329581,71 | 1144000 | 1144000 | 74269765,80 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 | 0 | 0 |  |  |  | 2811725,07 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | всего, в том числе: | всего | 11528 585,22 | 6125222,14 | 4832302,15 | 8474090,91 | 10019309,11 | 16574393,73 | 7829432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 72221264,41 |
|  |  | бюджет МО | 11528 585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9049309,11 | 11263393,73 | 4518432,43 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 57668264,41 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 970000 | 5311000 | 3311000 |  |  |  | 14553000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Администрация Куньинского района | всего | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 4832302,15 | 8474090,91 | 10019309,11 | 16574393,73 | 8035000 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 72221264,41 |
|  |  | бюджет МО | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9049309,11 | 11263393,73 | 4724000 | 4709842,72 | 653000 | 1475086 | 57668264,41 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 970000 | 5311000 | 3311000 |  |  |  | 14553000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Куньинского района | всего | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9010362,41 | 13263393,73 | 4518432,43 | 2706142,72 | 0 | 710086 | 56207617,71 |
|  |  | бюджет МО | 11 528 585,22 | 6125222,14 | 3182302,15 | 5163090,91 | 9010362,41 | 11263393,73 | 4518432,43 | 2706142,72 | 0 | 710086 | 56207617,71 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  | 2000000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Администрация Куньинского района | всего | 429 646,15 | 410398,49 | 414675,62 | 504090,91 | 519962,41 | 626481,23 | 678282,43 | 717000 | 0 | 0 | 4300537,24 |
|  |  | бюджет МО | 429 646,15 | 410398,49 | 414675,62 | 504090,91 | 519962,41 | 626481,23 | 678282,43 | 717000 | 0 | 0 | 4300537,24 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.2. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Администрация Куньинского района | всего | 429052,07 | 240957,8 | 233155,2 | 493000 | 743000 | 1177000 | 1177000 | 1195742,72 | 0 | 710086 | 6398993,79 |
|  |  | бюджет МО | 429052,07 | 240957,8 | 233155,2 | 493000 | 743000 | 1177000 | 1177000 | 1195742,72 | 0 | 710086 | 6398993,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги бани населению | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Осуществление расходов на содержание объектов водоснабжения городского и сельских поселений | Администрация Куньинского района | всего | 500 000 | 88810 | 200 000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 1078810 |
|  |  | бюджет МО | 500 000 | 88810 | 200 000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 1078810 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.5. Субсидии теплоснабжающим организациям | Администрация Куньинского района | всего | 3 403 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 403 000 |
|  |  | бюджет МО | 3 403 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 403 000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.6. Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки муниципального образования к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | всего | 6766887,00 | 5262055,85 | 2334471,33 | 2650000 | 7400000 | 9399912,5 | 203150 |  |  |  | 34016476,68 |
|  |  | бюджет МО | 6766887,00 | 5262055,85 | 2334471,33 | 2650000 | 7400000 | 9399912,5 | 203150 |  |  |  | 34016476,68 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.7. Приобретение топлива (угля, дров) для нужд МУП Коммунсервис за счет средств резервного фонда Правительства области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. Приобретение программного продукта и оргтехники для автоматизации формирования полной и достоверной отчетности о деятельности организации» | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 123 000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 123 000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.9. Осуществление расходов на частичное обеспечение обязательств, возникших в связи с осуществлением мероприятий по подготовке к отопительному периоду | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 1466000 | 0 | 0 | 0 | 599400 |  |  | 2065400 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 1466000 | 0 | 0 | 0 | 599400 |  |  | 2065400 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.10. Осуществление подключения объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 297400 | 0 | 0 |  |  |  | 297400 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 297400 | 0 | 0 |  |  |  | 297400 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.1.11. Осуществление расходов на проведение ремонтных работ на котельной №6 и №7 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  | 1760000 | 84000 |  |  | 1844000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  | 1760000 | 84000 |  |  | 1844000 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.12 Осуществление расходов на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, за счет бюджетов поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  | 640000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  | 640000 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.13. Разработка проектно-сметной документации за счет средств бюджетов городского и сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Мероприятие по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов» | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 165500 | 0 | 0 | 11748500 |
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165500 | 0 | 0 | 165500 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 0 | 0 |  | 11583000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. «Расходы на софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов» (выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде – свалки ТБО вблизи д. Мишково Куньинского района) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 0 | 0 |  | 11583000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 1650000 | 3311000 | 0 | 3311000 | 3311000 | 0 | 0 |  | 11583000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.2.2. Cофинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов за счет средств бюджета муниципального образования "Куньинский район | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  |  | 165500 | 0 | 0 | 165500 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 165500 | 0 | 0 | 165500 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008946,7 | 0 | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 4265146,7 |
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 | 0 | 38946,7 | 0 | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 3295146,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 000 | 0 |  |  |  |  | 970 000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Расходы на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |  |  |  |  | 250 000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |  |  |  |  | 250 000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.2. Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 26794,6 | 0 | 0 |  |  |  | 26794,6 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 26794,6 | 0 | 0 |  |  |  | 26794,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.3. Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 356958 | 0 | 0 |  |  |  | 356958 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 356958 | 0 | 0 |  |  |  | 356958 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.4. Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152,1 | 0 | 0 |  |  |  | 12152,1 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 12152,1 | 0 | 0 |  |  |  | 12152,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.5. Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 042 | 0 | 0 |  |  |  | 243 042 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 042 | 0 | 0 |  |  |  | 243 042 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.6 Расходы на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров Межбюджетные трансферты) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  | 120 000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  | 120 000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 1.3.8. Осуществление расходов по ликвидации несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 3256200 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1838200 | 653000 | 765000 | 3256200 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Региональный проект «Чистая вода» | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего, в том числе: | всего | 3204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
|  |  | бюджет МО | 270805,56 | 299568,77 | 195862,5 | 0 | 331158,77 | 591052,63 | 1059805,51 | 210000 | 0 | 0 | 2958253,74 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 2934 168,15 | 1 055 000 | 0 | 0 | 9784259,45 | 10280000 | 585000 |  |  |  | 24638427,6 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Администрация Куньинского района | всего | 3 204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
|  |  | бюджет МО | 270 805,56 | 299568,77 | 195862,5 | 0 | 331158,77 | 591052,63 | 1059805,51 | 210000 | 0 | 0 | 2958253,74 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 2 934 168,15 | 1 055 000 | 0 | 0 | 9784259,45 | 10280000 | 585000 |  |  |  | 24638427,6 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Куньинского района | всего | 3 204 973,71 | 1354568,77 | 195862,5 | 0 | 10115418,22 | 10871052,63 | 1644805,51 | 210000 | 0 | 0 | 27596681,34 |
|  |  | бюджет МО | 270 805,56 | 299568,77 | 195862,5 | 0 | 331158,77 | 591052,63 | 1059805,51 | 210000 | 0 | 0 | 2958253,74 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 2 934 168,15 | 1 055 000 | 0 | 0 | 9784259,45 | 10280000 | 585000 |  |  |  | 24638427,6 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Куньинского района | всего | 187 955,76 | 287733,68 | 195862,5 | 0 | 0 | 50000 | 475551,02 | 210000 | 0 | 0 | 1407102,96 |
|  |  | бюджет МО | 187 955,76 | 287733,68 | 195862,5 | 0 | 0 | 50000 | 475551,02 | 210000 | 0 | 0 | 1407102,96 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификация Псковской области» | Администрация Куньинского района | всего | 1 773 846,15 | 225000 | 0 | 0 | 6708308,19 | 9780000 | 585000 |  |  |  | 19072154,34 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 773 846,15 | 225000 | 0 | 0 | 6708308,19 | 9780000 | 585000 |  |  |  | 19072154,34 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Софинансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» за счет средств бюджета муниципального образования «Куньинский район» | Администрация Куньинского района | всего | 56 722,80 | 11835,09 | 0 | 0 | 172257,82 | 514736,84 | 584254,49 | 0 | 0 |  | 1339807,04 |
|  |  | бюджет МО | 56 722,80 | 11835,09 | 0 | 0 | 172257,82 | 514736,84 | 584254,49 | 0 | 0 |  | 1339807,04 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.4. Финансирование мероприятий по диагностике и освидетельствованию резервуаров сжиженных углеводородных газов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» | Администрация Куньинского района | всего | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000 |
|  |  | бюджет МО | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.5. Софинансирование мероприятий по диагностике и освидетельствованию резервуаров сжиженных углеводородных газов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий Региональной программы газификации Псковской области» | Администрация Куньинского района | всего | 26 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26127 |
|  |  | бюджет МО | 26 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26127 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.6. Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | всего | 96 132 | 830000 | 0 | 0 | 1075951,26 | 0 |  |  |  |  | 2002083,26 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 96 132 | 830000 | 0 | 0 | 1075951,26 | 0 |  |  |  |  | 2002083,26 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.7. софинансирование расходов по приобретению оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципальных образований к отопительному сезону | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 53637,79 | 0 |  |  |  |  | 53637,79 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 53637,79 | 0 |  |  |  |  | 53637,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.8. Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия «Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего | 564190 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  |  | 2564190 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 564190 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  |  | 2564190 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.9. Софинансирование расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия «Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция существующих котельных и тепловых сетей» | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 105263,16 | 0 |  |  |  |  | 105263,16 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 105263,16 | 0 |  |  |  |  | 105263,16 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 2.1.10 Приобретение оборудования и материалов для модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.11 Софинансирование расходов по приобретению оборудования и материалов для модернизации систем коммунальной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 26 315,79 |  |  |  |  | 26 315,79 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  | 26 315,79 |  |  |  |  | 26 315,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» | всего, в том числе: | всего | 0 | 2 451 600 | 4135450,21 | 3479840,33 | 12045809,66 | 3174848,1 | 3279999,41 | 4787534,54 | 1143000 | 1143000 | 35641082,25 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 33852,67 | 253927,52 | 2571414,18 | 6121,82 | 3571,06 | 458952,83 |  |  | 3327840,08 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 2 451 600 | 2836324 | 3210636 | 7943220,76 | 3168726,28 | 3276428,35 | 4328581,71 | 1143000 | 1143000 | 29501517,10 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 | 0 | 0 |  |  |  | 2811725,07 |
|  | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП Администрация Куньинского района | всего | 0 | 2 451 600 | 4135450,21 | 3479840,33 | 12045809,66 | 3174848,1 | 3279999,41 | 4787534,54 | 1143000 | 1143000 | 35641082,25 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 33852,67 | 253927,52 | 2571414,18 | 6121,82 | 3571,06 | 458952,83 |  |  | 3327840,08 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 2 451 600 | 2836324 | 3210636 | 7943220,76 | 3168726,28 | 3276428,35 | 4328581,71 | 1143000 | 1143000 | 29501517,10 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 | 0 | 0 |  |  |  | 2811725,07 |
| Основное мероприятие 3.1. «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 500 000 | 30 000 | 200000 | 250000 | 70000 | 190000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1540000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 1 951600 | 2717574 | 308080,81 | 765228,04 | 612182,43 | 457106,41 | 819212,84 | 105000 | 105000 | 7840984,53 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 3080,81 | 7652,28 | 6121,82 | 3571,06 | 7142,13 |  |  | 27568,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 1 951600 | 2717574 | 305000 | 757575,76 | 606060,61 | 453535,35 | 812070,71 | 105000 | 105000 | 7813416,43 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация ГП | всего | 0 | 1 951 600 | 2 717 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4669174 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 1 951 600 | 2 717 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4669174 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.2.2. Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (Межбюджетные трансферты) | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 0 | 0 | 308080,81 | 765228,04 | 612182,43 | 357106,41 | 714212,84 | 0 | 0 | 2756810,53 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 3080,81 | 7652,28 | 6121,82 | 3571,06 | 7142,13 |  |  | 27568,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 305000 | 757575,76 | 606060,61 | 353535,35 | 707070,70 | 0 |  | 2729242,42 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.2.3. Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  | 100000 | 105000 | 105000 | 105000 | 415000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 100000 | 105000 | 105000 | 105000 | 415000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского» | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Ликвидация очагов сорного растения борщевика Сосновского | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрации муниципальных образований ГП, СП | всего | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 88750 | 245920 | 217000 | 200000 | 200000 | 671625 | 672000 | 672000 | 2967295 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. «Благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»)» | Администрация Куньинского района, ГП «Кунья» | всего | 0 | 0 | 1299126,21 | 266123,52 | 4094936,62 | 0 | 0 |  |  |  | 5660186,35 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 33852,67 | 250846,71 | 2563761,9 | 0 | 0 |  |  |  | 2848461,28 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 | 0 | 0 |  |  |  | 2811725,07 |
| Мероприятие 3.4.1. Расходы на благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»)(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 3863616,48 | 0 | 0 |  |  |  | 5144166,83 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 23332441,76 | 0 | 0 |  |  |  | 23332441,76 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 1265273,54 | 15276,81 | 1531174,72 | 0 | 0 |  |  |  | 2811725,07 |
| Мероприятие 3.4.2. Расходы на оказание услуг по проведению аудита международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»), за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района, ГП «Кунья» | всего | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 0 | 0 |  |  |  | 88700 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 44350 | 44350 | 0 | 0 |  |  |  | 88700 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.4.3. Оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковского счета в иностранной валюте в рамках международного проекта "Россия-Латвия» - Парки без границ | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 33852,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33852,67 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 33852,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33852,67 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.4.4. Расходы на оказание финансовых услуг по ведению банковского счета в иностранной валюте в рамках международного проекта "Россия-Латвия» - Парки без границ, за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района, ГП «Кунья» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.4.5. Софинансирование расходов на благоустройство территории парка рп.Кунья в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» («Россия-Латвия»), за счет средств городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района, ГП «Кунья» | всего | 0 | 0 | 0 | 206496,71 | 186970,14 | 0 | 0 |  |  |  | 393466,85 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 206496,71 | 186970,14 | 0 | 0 |  |  |  | 393466,85 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация ГП | всего | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 6718645 | 2205668 | 2228893 | 1810696,7 | 0 | 0 | 15423618,7 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1810,7 |  |  | 1810,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 6718645 | 2205668 | 2228893 | 1808886 | 0 | 0 | 15421808 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.5.1. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Межбюджетные трансферты) | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация ГП | всего | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 2678241 |  |  |  |  |  | 5137957 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 2459716 | 2678241 |  |  |  |  |  | 5137957 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 3.5.2. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  | 4040404 | 2205668 | 2228893 |  |  |  | 8474965 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 4040404 | 2205668 | 2228893 |  |  |  | 8474965 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.3 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация ГП | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5.4. Субсидии на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Финансовое управление Администрации Куньинского района, Администрация ГП | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1810696,7 | 0 | 0 | 1810696,7 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 1810,7 |  |  | 1810,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  | 1808886 | 0 |  | 1808886 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. «Отлов и содержание животных (собак) без владельцев на территории Псковской области" | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 86997,67 | 204000 | 266000 | 266000 | 266000 | 1088997,67 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 86997,67 | 204000 | 266000 | 266000 | 266000 | 1088997,67 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 2400 | 9471,2 | 12331,51 | 4736 | 4736 | 33674,71 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 2400 | 9471,2 | 12331,51 | 4736 | 4736 | 33674,71 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6.2. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  | 84597,67 | 194528,8 | 253668,49 | 261264 | 261264 | 1055322,96 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 84597,67 | 194528,8 | 253668,49 | 261264 | 261264 | 1055322,96 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1120000 |  |  | 1120000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  | 450000 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  | 670000 |  |  | 670000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7.1. Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Куньинского района | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1120000 |  |  | 1120000 |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  |  | 450000 |
|  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  | 670000 |  |  | 670000 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Жилище» | всего, в том числе: | всего | 637000 | 69799,54 | 14944,45 | 21417,68 | 3535455,25 | 1012612,3 | 530775,03 | 485138 | 1000 | 1000 | 6309142,25 |
|  |  | бюджет МО | 636 000 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 533840,85 | 433005,6 | 529775,03 | 484138 | 0 | 0 | 2719921,15 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3001614,4 | 579606,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3589221,10 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Администрация Куньинского района, КУМИ | всего | 637 000 | 69799,54 | 14944,45 | 21417,68 | 3535455,25 | 1012612,3 | 530775,03 | 485138 | 1000 | 1000 | 6309142,25 |
|  |  | бюджет МО | 636 000 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 533840,85 | 433005,6 | 529775,03 | 484138 | 0 | 0 | 2719921,15 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3001614,4 | 579606,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3589221,10 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Администрация Куньинского района | всего | 637 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 3480862,02 | 976606,7 | 456000 | 438000 | 1000 | 1000 | 5993468,72 |
|  |  | бюджет МО | 636 000 | 0 | 0 | 0 | 479247,62 | 397000 | 455000 | 437000 | 0 | 0 | 2404247,62 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3001614,4 | 579606,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3589221,1 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.1.1. Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение субсидий» | Администрация Куньинского района | всего | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.1.2. Осуществление расходов капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений | Администрация Куньинского района | всего | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 479247,62 | 397000 | 455000 | 437000 | 0 | 0 | 1974247,62 |
|  |  | бюджет МО | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 479247,62 | 397000 | 455000 | 437000 | 0 | 0 | 1974247,62 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | КУМИ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.1.3. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Администрация Куньинского района | всего | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
|  |  | бюджет МО | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.1.4. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность за счет средств городского поселения | Администрация Куньинского района | всего | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
|  |  | бюджет МО | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215 000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | КУМИ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4.1.5. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000614,4 | 578606,7 | 0 |  |  |  | 3579221,1 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000614,4 | 578606,7 | 0 |  |  |  | 3579221,1 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. «Осуществление расходов по муниципальному жилищному фонду» | всего, в том числе: | всего | 0 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 54593,23 | 36005,6 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 315673,53 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 54593,23 | 36005,6 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 315673,53 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Администрация Куньинского района, КУМИ | всего | 0 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 54593,23 | 36005,6 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 315673,53 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 68799,54 | 13944,45 | 20417,68 | 54593,23 | 36005,6 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 315673,53 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.2.1. Расходы по содержанию, коммунальным услугам незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | КУМИ | всего | 0 | 68799,54 | 0 | 20417,68 | 54593,23 | 34012,78 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 299736,26 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 68799,54 | 0 | 20417,68 | 54593,23 | 34012,78 | 74775,03 | 47138 | 0 | 0 | 299736,26 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.2.2. Расходы, связанные с выявлением оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 000 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 000 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.2.3. Услуги за выполнение начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за наем жилых помещений | Администрация Куньинского района | всего | 0 | 0 | 1944,45 | 0 | 0 | 1992,82 | 0 |  |  |  | 3937,27 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 1944,45 | 0 | 0 | 1992,82 | 0 |  |  |  | 3937,27 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Куньинского района на 2017 год» | всего, в том числе: | всего | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  | Администрация Куньинского района | всего | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 987 600 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 987 600 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  | Администрация ГП «Кунья» | всего | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 5.1.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Куньинского района | всего | 1 325 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 325 100 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 1 325 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 325 100 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 5.1.2. Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий | Администрация Куньинского района | всего | 662 500 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 662 500 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 662 500 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 662 500 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 5.1.3. Организация по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) правил благоустройства городского поселения «Кунья» Куньинского района, отвечающих современным требованиям формирования современной городской среды | Администрация Куньинского района | всего | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  | Администрация ГП «Кунья» | всего | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | межбюджетные трансферты | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0» |